АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2025 №434

О внесении изменений в программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципального района»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, постановлением Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 28.12.2024 №1020 «Об утверждении перечня программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 28.12.2024 №1000 (в редакции постановлений Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 29.01.2025 №30, от 25.02.2025 №100, от 28.04.2025 №288, от 30.05.2025 №347).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Наволокского городского поселения по вопросам ЖКХ, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами С.Б. Догадова.

Глава Наволокского городского поселения                               В.А. Коптев

Утверждены

постановлением Администрации

Наволокского городского поселения

от 23.06.2025 №434

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципального района»

- Программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Программа «Развитие дорожного хозяйства

Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципального района»

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2025-2027 гг. |
| Перечень подпрограмм | 1. «Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения»; 2. «Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения»; 3. «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения». |
| Администратор Программы | Администрация Наволокского городского поселения (далее - Администрация) |
| Ответственный исполнитель | Администрация |
| Исполнитель | Администрация |
| Цели Программы | Развитие и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров |
| Целевые индикаторы Программы | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2025 год – 55149486,54 руб.; 2026 год – 39184518,42 руб.; 2027 год – 36751186,46 руб. Бюджет Ивановской области: 2025 год – 21117775,98 руб.; 2026 год – 13586399,68 руб.; 2027 год – 13586399,68 руб. Бюджет Кинешемского муниципального района: 2025 год – 50670,49 руб.; 2026 год – 50670,49 руб.; 2027 год – 50670,49 руб. Бюджет Наволокского городского поселения: 2025 год – 33981040,07 руб.; 2026 год – 25547448,25 руб.; 2027 год – 23114116,29 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района - Улучшение состояния автомобильных дорог в Наволокском городском поселении, обеспечение соответствия технических характеристик автомобильных дорог нормативным требованиям - Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |

### 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

2.1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

В настоящее время общая протяженность дорог общего пользования Наволокского городского поселения составляет 60,5 км.

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются:

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования;

- содержание дорог.

Содержание и ремонт автомобильных дорог Наволокского городского поселения осуществляется в соответствии с требованиями:

- Правил благоустройства территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденными решением Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 27.12.2022г.№71 (в действующей редакции);

- Распоряжением Минтранса от 16.06.2003 № ОС-548-р «Об утверждении ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов» и ОДН «Требования к противогололедным материалам»» (в действующей редакции);

- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 59434-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля»;

- ГОСТ Р 58427-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия»;

- ГОСТ 33387-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2016 N 1003-ст);

- - ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (издан на основании Распоряжения Федерального дорожного агентства от 24.04.2013 г. N 600-р);

- - «Методических рекомендаций по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (рекомендованы Распоряжением Росавтодора от 01.02. 2008 г. N 44-р);

- - ОДМ 218.11.004-2020. «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения (для опытного применения)» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 28.12.2020 N 4144-р);

- - ОДМ 218.6.021-2019 «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по применению чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог» (издан Распоряжением Росавтодора от 25.11.2019 N 3537-р);

-  иными нормативными документами.

В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности и обеспечению безопасности дорожного движения производятся ремонт и установка новых дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, ремонт существующих и установка новых искусственных дорожных неровностей.

Ключевой проблемой в области дорожного хозяйства Наволокского городского поселения является отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием в частном секторе г. Наволоки и сельских населенных пунктах Наволокского городского поселения.

Основной причиной возникновения данной проблемы является дефицит бюджетных средств.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 59,2 | 58,8 | 60,5 |

2.2. Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения составляет 60,5 км.  В реестре объектов муниципальной собственности Наволокского городского поселения зарегистрировано право собственности на 69 дорог общей протяженностью 37,9 км, 9 тротуаров - протяженностью 4,2 км.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог Наволокского городского поселения | шт. | 60 | 68 | 69 |

3. Сведения о целевых индикаторах реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 59,2 | 58,8 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |

Приложение 1 к Программе

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского

городского поселения Кинешемского

муниципального района»

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог

Наволокского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Систематический уход за дорожным покрытием, содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2025 год – 18482595,09 руб.; 2026 год – 13635768,35 руб.; 2027 год – 13635768,35 руб. Бюджет Кинешемского муниципального района; 2025 год – 50670,49 руб.; 2026 год – 50670,49 руб.; 2027 год – 50670,49 руб. Бюджет Наволокского городского поселения: 2025 год – 18431924,60 руб.; 2026 год – 13585097,86 руб.; 2027 год – 13585097,86 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит поддерживать в нормативном состоянии автомобильные дороги общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров. |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

1.Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения.

В 2025 году данное мероприятие предусматривает:

- механизированная очистка и обработка противогололедными составами автомобильных дорог и тротуаров Наволокского городского поселения в зимний период;

- механизированная уборка автомобильных дорог и тротуаров Наволокского городского поселения в летний период;

- механизированная очистка улиц и дорог с грунтовым покрытием г. Наволоки в зимнее время;

- механизированная очистка улиц населенных пунктов Наволокского городского поселения в зимнее время (улицы в деревнях);

- содержание элементов обустройства дорог;

- работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах;

- исправление профиля гравийных дорог;

- работы по внесению изменений в проект организации дорожного движения Наволокского городского поселения;

- установка знаков дорожного движения в соответствии с ПОДД.

2. Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского муниципального района в сфере дорожной деятельности.

Данное мероприятие предусматривает:

- расчистка от снега автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Наволокского городского поселения в границах Кинешемского муниципального района.

Исполнитель мероприятий – Администрация.

Срок реализации мероприятий – 2025-2027 годы.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

| № | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 59,2 | 58,8 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| 1. Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог, тротуаров, подлежащих уборке | км | 77,9 | 72,3 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 2. Мероприятие «Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог согласно заключенным соглашениям с поселениями о передаче полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Наволокского городского поселения | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

рублей

| № | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 18482595,09 | 16251031,98 | 17370231,98 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения |  |  | 18431924,60 | 16200361,49 | 17319561,49 |
| - бюджет Кинешемского муниципального района |  |  | 50670,49 | 50670,49 | 50670,49 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования» | Администрация | 18482595,09 | 16251031,98 | 17370231,98 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 18431924,60 | 16200361,49 | 17319561,49 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 50670,49 | 50670,49 | 50670,49 |
| 1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Администрация | 18431924,60 | 16200361,49 | 17319561,49 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 18431924,60 | 16200361,49 | 17319561,49 |
| 1.2. | Мероприятие «Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского муниципального района в сфере дорожной деятельности» | Администрация | 50670,49 | 50670,49 | 50670,49 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 50670,49 | 50670,49 | 50670,49 |

Приложение 2 к Программе

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского

городского поселения Кинешемского

муниципального района»

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Наволокского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие автомобильных дорог Наволокского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 гг. |
| Ответственный исполнитель | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2025 год – 36614891,45 руб.; 2026 год – 25514750,07 руб.; 2027 год – 23081418,11 руб. Бюджет Ивановской области: 2025 год – 21117775,98 руб.; 2026 год – 13586399,68 руб.; 2027 год – 13586399,68 руб. Бюджет Наволокского городского поселения: 2025 год – 15497115,47 руб.; 2026 год – 11928350,39 руб.; 2027 год – 9495018,43 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние автомобильных дорог в Наволокском городском поселении, обеспечить соответствие технических характеристик автомобильных дорог нормативным требованиям |

# Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2025 году данное мероприятие предусматривает:

- выполнение работ по проектированию тротуара по адресу Ивановская область Кинешемский район г. Наволоки Первый проезд;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Наволокского городского поселения;

- устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог Наволокского городского поселения;

- ремонт тротуаров по ул. Энгельса г. Наволоки;

- ремонт тротуара по ул. Краснофлотская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области;

- ремонт участка тротуара по ул. Энгельса г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (от ул. Октябрьская, до ул. Ломоносова);

- ремонт дорожного покрытия по ул. Западная г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области;

- строительный контроль за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Наволокского городского поселения.

2. Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

В 2025 году данное мероприятие предусматривает:

- ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Энгельса г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области.

3. Ремонт и (или) содержание автомобильных дорог.

В 2025 году данное мероприятие предусматривает:

- ремонт автомобильной дороги по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 9 Января.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2025-2027 годы.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

| № | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 59,2 | 58,8 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в том числе: | км | 12,994 | 12,277 | 14,608 | 14,608 | 14,608 | 14,608 |

- Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

рублей

| № | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 36614891,45 | 25514750,07 | 23081418,11 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения |  |  | 15497115,47 | 11928350,39 | 13586399,68 |
| - бюджет Ивановской области |  |  | 21117775,98 | 13586399,68 | 9495018,43 |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация | 36614891,45 | 25514750,07 | 23081418,11 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 15497115,47 | 11928350,39 | 13586399,68 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 21117775,98 | 13586399,68 | 9495018,43 |
| 1.1. | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация | 15023015,93 | 11791114,02 | 9357782,06 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 15023015,93 | 11791114,02 | 9357782,06 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Расходы, связанные со строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация | 5349256,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 267462,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 5081793,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Ремонт тротуара по ул. Энгельса г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Администрация | 5349256,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 267462,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 5081793,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | Администрация | 15137356,18 | 13723636,05 | 13723636,05 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 151373,57 | 137236,37 | 137236,37 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 14985982,61 | 13586399,68 | 13586399,68 |
| 1.3.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Энгельса г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Администрация | 15137356,18 | 13723636,05 | 13723636,05 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 151373,57 | 137236,37 | 137236,37 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 14985982,61 | 13586399,68 | 13586399,68 |
| 1.4. | Мероприятие «Ремонт и (или) содержание автомобильных дорог | Администрация | 1105263,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 55263,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 1050000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 9 Января | Администрация | 1105263,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 55263,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 1050000,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3 к Программе

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского

городского поселения Кинешемского

муниципального района»

Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025-2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Оплата услуг по оформлению документов для регистрации прав собственности на автомобильные дороги в Наволокском городском поселении |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет Наволокского городского поселения: 2025 год – 52000,00 руб.; 2026 год – 34000,00 руб.; 2027 год – 34000,00 руб. |
| #### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результатом реализации подпрограммы будет являться 100% государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие «Проведение комплекса работ по оформлению права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Наволокского городского поселения» включает в себя реализацию следующего мероприятия:

1.Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования в границах Наволокского городского поселения.

В 2025 году мероприятие предусматривает:

- межевание границ земельных участков под объекты: дороги;

- оплата услуг по инвентаризации (постановка на кадастровый учет и изготовление технического паспорта) объектов: дороги.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2025-2027 годы.

3.  Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

|  | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог Наволокского городского поселения | ед. | 60 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 1.1 | Количество автомобильных дорог, подлежащих инвентаризации и межеванию | ед. | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

рублей

| № | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 52000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения |  |  | 52000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение комплекса работ по оформлению права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Наволокского городского поселения» | Администрация | 52000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования в границах поселения» | Администрация | 52000,00 | 34000,00 | 34000,00 |