

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2025 №433

**О внесении изменений в программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района «****Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»**

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, постановлением Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 28.12.2024 №1020 «Об утверждении перечня программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» Администрация Наволокского городского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 28.12.2024 №1001 (в редакции постановлений Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 29.01.2025 №29, от 25.02.2025 №98, от 28.04.2025 №289, от 30.05.2025 №348).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Наволокского городского поселения по вопросам ЖКХ, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами С.Б. Догадова.

Глава Наволокского городского поселения В.А. Коптев

Утверждены

постановлением Администрации

Наволокского городского поселения

от 23.06.2025 №433

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в** **программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»**

1. Программу Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» изложить в следующей редакции:

**Программа «****Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района (далее – Программа) |
| Срок реализации Программы | 2025-2027 гг. |
| Перечень подпрограмм | 1. «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения».  2. «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения».  3. «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения».  4. «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Наволокского городского поселения».  5. «Стимулирование развития жилищного строительства».  6. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». |
| Администратор Программы | Администрация Наволокского городского поселения (далее – Администрация) |
| Ответственный исполнитель | Администрация |
| Исполнитель | Администрация |
| Цель программы | 1. Повышение комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах.  2. Создание безопасных условий и увеличение сроков эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.  3. Создание на территории Наволокского городского поселения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей поселения.  4. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  5. Создания условий для устойчивого развития территорий, обеспе­чения прав и законных интересов физических и юридических лиц.  6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Целевые индикаторы | 1. Количество жилых помещений, находящихся в собственности поселения. 2. Возникновение аварийных ситуаций на сетях газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности Наволокского городского поселения. 3. Общая площадь территорий общего пользования. 4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета. 5. Наличие в правилах землепользования и застройки сведений о территориальных зонах. 6. Количество разработанных проектов планировки территорий. 7. Общая площадь расселяемых жилых помещений. |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2025 год – 46222538,38 руб.;  2026 год – 32360386,99 руб.;  2027 год – 32786579,81 руб.  Федеральный бюджет:  2025 год – 1727955,45 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Областной бюджет:  2025 год – 2173132,06 руб.;  2026 год – 1782881,27 руб.;  2027 год – 1782881,27 руб.  Бюджет Наволокского городского поселения:  2025 год – 42321450,87 руб.;  2026 год – 30577505,72 руб.;  2027 год – 31003698,54 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Улучшение состояния муниципального жилищного фонда. 2. Увеличение срока эксплуатации сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, своевременное обеспечение граждан коммунальными ресурсами, обеспечение безопасной эксплуатации берегозащитной дамбы. 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Наволокского городского поселения. 4. Обеспечение жильем молодых семей, являющихся участниками данной подпрограммы и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. 5. Включение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон Наволокского городского поселения. 6. Постановка на кадастровый учет земельных участков в целях предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства. 7. Переселение 154 человек из 9 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 3028,4 кв. м. |

### **2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы**

**2.1. Содержание муниципального жилищного фонда**

**Наволокского городского поселения**

На территории Наволокского городского поселения расположено 168 многоквартирных жилых домов общей площадью около 163 тыс.кв.м, более 3000 домов частного сектора общей площадью свыше 135 тыс.кв.м. Эксплуатацией и обслуживанием жилищного фонда на территории поселения занимаются 23 организации: в том числе 19 товариществ собственников жилья (ТСЖ) и 4 управляющие компании.

Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет – 20675 кв.м.

Основная проблема в жилищной сфере – это высокий износ жилищного фонда. Большинство многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта. Похожая ситуация сложилась во многих населенных пунктах. В связи с этим в 2014 году была принята региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, реализация которой предполагает проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области. В рамках данной программы запланировано проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе и Наволокского городского поселения. В связи с этим с 01.01.2015 года Администрация как собственник муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах осуществляет взносы на капитальный ремонт в региональный фонд, а также на специальные счета товариществ собственников жилья и управляющих организаций.

Небольшой процент домов в Наволокском городском поселении относится к аварийным и ветхим домам, требующим сноса или реконструкции и соответственно расселения граждан.

В 2017 году от Министерства обороны Российской Федерации принято 145 жилых помещений, расположенных в поселке Лесное города Наволоки.

В настоящее время (01.01.2025) в собственности Наволокского городского поселения находится 456 жилых помещений. Из них 76 помещений – пустующие, (в том числе расположенные в п. Лесное), в связи с этим капитальный ремонт жилых помещений, а также уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества является обязанностью Наволокского городского поселения.

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения | кв м | 24632 | 23861 | 20675 |

**2.2. Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения**

Предоставление коммунальных услуг в Наволокском городском поселении осуществляют 8 ресурсоснабжающих организаций, в том числе электроснабжение – 3, газоснабжение – 1, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение – 6.

В собственности Наволокского городского поселения находятся газопроводы к дому №11 по ул. Энгельса г. Наволоки, к дому №1 по ул. Больничный городок г. Наволоки, к дому №26 по ул. Советская г. Наволоки. До момента регистрации прав собственности на эти объекты и последующей сдачи в аренду или продажи у Наволокского городского поселения, как собственника, имеется обязанность по содержанию данных объектов в исправном техническом состоянии. Для этого Администрация Наволокского городского поселения заключает договоры на техническое обслуживание указанных объектов.

Также в собственности Наволокского городского поселения находится гидротехническое сооружение – берегозащитная дамба г. Наволоки. В соответствие с федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" Администрация Наволокского городского поселения как собственник обязана обеспечить техническое обслуживание и текущий ремонт гидротехнического сооружения.

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Возникновение аварийных ситуаций на сетях газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности Наволокского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |

**2.3. Благоустройство в границах Наволокского городского поселения**

В целях обеспечения и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и экологического состояния поселения органами местного самоуправления проводится комплекс мероприятий по благоустройству территории Наволокского городского поселения, в том числе:

- уборка территории от мусора, вывоз веток и несанкционированных свалок, выкашивание газонов;

- в целях улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения оборудованы контейнерные площадки для сбора ТБО;

- установлены автобусные павильоны, рекламные тумбы, детские игровые площадки;

- производится ремонт памятников и обелисков;

- производится ремонт мостовых и лестничных переходов;

- проводятся противопаводковые мероприятия;

- осуществляется замена существующих светильников уличного освещения на светодиодные светильники;

- и другие мероприятия в сфере благоустройства.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем:

- большинство объектов внешнего благоустройства поселения нуждаются в ремонте и реконструкции;

- недостаточная освещенность улиц поселения;

- большое количество аварийных и сухих деревьев, представляющих угрозу для безопасности граждан;

- негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора;

- и другие проблемы.

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Общая площадь территорий общего пользования | кв км | 1,71 | 1,71 | 1,71 |

**2.4. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Наволокского городского поселения**

Проблема обеспечения жильем молодых семей до настоящего времени остается одной из наиболее острых социальных проблем.

По состоянию на 1 января 2025 года на учете нуждающихся в жилых помещениях, состоит 1 молодая семья.

Актуальность государственной поддержки молодых семей при приобретении (строительстве) жилья определяется высокой стоимостью жилья и ипотечных жилищных кредитов.

Молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в состоянии внести первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита. Молодые семьи, в основном, приобретают первое в своей жизни жилье, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Только государственная поддержка по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения способна переломить ситуацию и помочь молодым семьям приобрести их первое в жизни жилье. На решение этих вопросов направлены мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Наволокского городского поселения».

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета | семей | 0 | 0 | 0 |

**2.5. Стимулирование развития жилищного строительства**

В соответствии с федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" органы местного самоуправления до 20 июня 2020 года должны подготовить сведения о границах населенных пунктов, о границах территориальных зон.

Для решения данных задач необходимо подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Наволокского городского поселения.

В целях предоставления гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства необходимо разработать проект планировки территории.

Согласно градостроительному кодексу РФ «Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории».

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Наличие в правилах землепользования и застройки сведений о территориальных зонах | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество разработанных проектов планировки территорий | ед. | 1 | 0 | 0 |

Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

**2.6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», протоколом заседания рабочей группы по определению очередности участия в региональной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Ивановской области, а также объема долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 15.09.2021 №3, в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, органы местного самоуправления обязаны обеспечить выполнение мероприятий по переселению граждан Наволокского городского поселения из аварийного жилищного фонда.

Подпрограмма предусматривает создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | кв.м. | 2451,8 | 2451,8 | 2596,4 |

Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

**3. Сведения о целевых индикаторах реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **Значение целевых индикаторов** | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения | кв.м. | 24632 | 23861 | 20675 | 19765 | 19765 | 19765 |
| 2. | Возникновение аварийных ситуаций на сетях газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности Наволокского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Общая площадь территорий общего пользования | кв. км. | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 4. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета | семей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Наличие в правилах землепользования и застройки сведений о территориальных зонах | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Общая площадь расселяемых жилых помещений | кв.м. | 2990,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1 к Программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципального района»

**Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2025-2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Поддержание муниципального жилищного фонда в технически исправном состоянии |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет Наволокского городского поселения:  2025 год – 2405682,99 руб.;  2026 год – 3116285,44 руб.;  2027 год – 3542478,26 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние муниципального жилищного фонда. |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

***Основное мероприятие*** «Реализация мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда.

**2.** Обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

***Основное мероприятие*** «Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

1. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилых домов.
2. Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства.

В 2025 году мероприятие предусматривает:

- оплата услуг в соответствие с заключенными договорами по начислению и приему оплаты от граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде, за найм муниципальных жилых помещений, находящихся в собственности Наволокского городского поселения.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2015-2027 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда» | | | | | |
| 1.1 Мероприятие «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда» | | | | | |
|  | Количество проведенных ремонтов муниципального жилищного фонда | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. Мероприятие «Обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» | | | | | |
|  | Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения | кв м | 19675 | 19675 | 19675 |
| II.Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства» | | | | | |
| 2.1 Мероприятие «Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилых домов» | | | | | |
|  | Количество выданных заключений о состоянии строительных конструкций жилых домов | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 Мероприятие «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» | | | | | |
|  | Количество жилых помещений, находящихся в собственности поселения | помещений | 456 | 456 | 456 |

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Подпрограмма, всего | | | 2405682,99 | 3116285,44 | 3542478,26 |
| бюджетные ассигнования: | | |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения | | | 2405682,99 | 3116285,44 | 3542478,26 |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда» | Администрация | 2270682,99 | 3041285,44 | 3467478,26 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 2270682,99 | 3041285,44 | 3467478,26 |
| 1.1. | Мероприятие «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда» | Администрация | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» | Администрация | 2070682,99 | 2841285,44 | 3267478,26 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 2070682,99 | 2841285,44 | 3267478,26 |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства» | Администрация | 135000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 135000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| 2.1 | Мероприятие «Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилых домов» | Администрация | 100000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 100000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 2.2 | Мероприятие «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |

Приложение 2 к Программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципального района»

**Подпрограмма «Организация в границах**

**Наволокского городского поселения теплоснабжения,**

**водоснабжения населения и водоотведения»**.

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения |
| Срок реализации | 2025-2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание в технически исправном состоянии, обеспечение безопасной эксплуатации сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.  2. Поддержание в технически исправном состоянии берегозащитной дамбы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2025 год – 8033806,85 руб.;  2026 год – 2754725,13 руб.;  2027 год – 2754725,13 руб.  Областной бюджет:  2025 год – 1960570,90 руб.;  2026 год – 1782881,27 руб.;  2027 год – 1782881,27 руб.  Бюджет Наволокского городского поселения:  2025 год – 6073235,95 руб.;  2026 год – 971843,86 руб.;  2027 год – 971843,86 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение срока эксплуатации сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.  2. Своевременное обеспечение граждан коммунальными ресурсами.  3. Обеспечение безопасной эксплуатации берегозащитной дамбы. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

***Основное мероприятие*** «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

**1**.Техническое обслуживание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности.

В 2025 году мероприятие предусматривает:

- техническое обслуживание газового оборудования и газопровода, оказание услуг аварийно-диспетчерской службы к дому №11 по ул. Энгельса г. Наволоки;

- техническое обслуживание газового оборудования и газопровода, оказание услуг аварийно-диспетчерской службы к дому №1 по ул. Больничный городок г. Наволоки;

- техническое обслуживание газового оборудования и газопровода к дому 26 по ул. Советская г. Наволоки;

- ремонт, чистка, промывка и дезинфекция шахтных колодцев;

- проведение микробиологических, санитарно-гигиенических и санитарно-паразитологических исследований (анализ воды шахтных колодцев);

- договор хранения имущества АО «Водоканал»;

- замена приборов учета электроэнергии и воды в жилых помещениях, находящихся в собственности Наволокского городского поселения;

- субсидия из бюджета Наволокского городского поселения муниципальным унитарным предприятиям Наволокского городского поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях погашения просроченной кредиторской задолженности;

- замена тепловой изоляции участка теплотрассы по адресу: с. Октябрьский, ул. Заречная, к дому 36;

- техническое обслуживание объектов: газопровод и газовое оборудование по адресам: Ивановская область, Кинешемский район, д. Ищеино, с. Октябрьский, ул. Выездная, ул. Заречная.

**2.** Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.

***Основное мероприятие*** «Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» включает в себя реализацию следующего мероприятия:

**1.** Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции).

В 2025 году мероприятие предусматривает:

- текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции);

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - берегозащитная дамба;

- разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2025-2027 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| I. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | | | | | |
| 1. Мероприятие «Техническое обслуживание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | |
| 1.1 | Возникновение аварийных ситуаций на сетях газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности Наволокского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |
| II.Основное мероприятие «Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | | | | | |
| 1. Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | | | | | |
| 1.1 | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности поселения | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Протяженность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности поселения | метр | 1400 | 1400 | 1400 |

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Подпрограмма, всего | | | 8033806,85 | 2754725,13 | 2754725,13 |
| бюджетные ассигнования: | | |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения | | | 6073235,95 | 971843,86 | 971843,86 |
| - областной бюджет | | | 1960570,90 | 1782881,27 | 1782881,27 |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Администрация | 5590048,00 | 878008,00 | 878008,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 5590048,00 | 878008,00 | 878008,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Техническое обслуживание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация | 1032178,00 | 878008,00 | 878008,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 1032178,00 | 878008,00 | 878008,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация | 800000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие «Субсидия из бюджета Наволокского городского поселения муниципальным унитарным предприятиям Наволокского городского поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях погашения просроченной кредиторской задолженности» | Администрация | 3757870,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 3757870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Администрация | 2443758,85 | 1876717,13 | 1876717,13 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 483187,95 | 93835,86 | 93835,86 |
| - областной бюджет | 1960570,90 | 1782881,27 | 1782881,27 |
| 2.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Администрация | 2443758,85 | 1876717,13 | 1876717,13 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 483187,95 | 93835,86 | 93835,86 |
|  | - областной бюджет | 1960570,90 | 1782881,27 | 1782881,27 |

Приложение 3 к Программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципального района»

**Подпрограмма «Благоустройство в границах**

**Наволокского городского поселения»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство в границах Наволокского городского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание электрических сетей в технически исправном и безопасном состоянии.  2. Содержание в надлежащем санитарном состоянии территории Наволокского городского поселения.  3. Содержание в надлежащем техническом и санитарном состоянии элементов благоустройства Наволокского городского поселения.  4. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2025 год – 33918186,60 руб.;  2026 год – 26489376,42 руб.;  2027 год – 26489376,42 руб.  Областной бюджет:  2025 год – 82500,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Бюджет Наволокского городского поселения:  2025 год – 33835686,60 руб.;  2026 год – 26489376,42 руб.;  2027 год – 26489376,42 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Наволокского городского поселения. |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

***Основное мероприятие*** «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

**1**.Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения.

В 2025 году мероприятие предусматривает:

- потребление электроэнергии на уличное освещение Наволокского городского поселения;

- ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения Наволокского городского поселения;

- замена светильников уличного освещения;

- размещение линии наружного освещения;

- диспетчеризация, снятие показаний приборов учета электроэнергии уличного освещения, смена графика включения объектов уличного освещения в ТП-6 и ТП-11;

- устройство уличного освещения к ФАПу;

- приобретение электрического счетчика;

- проведение работ по испытанию линий уличного освещения, расположенных по адресам: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, с. Станко, с. Октябрьский, с. Первомайский;

- текущий ремонт сетей уличного освещения (пер. К. Маркса г. Наволоки, у обелиска памяти павших в годы ВОВ 1941-1945 годов, д. Быковка, с. Октябрьский ул. Выездная и ул. Заречная).

**2.** Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения.

В текущем году мероприятие предусматривает:

- ручная уборка территории поселения от мусора, очистка урн от мусора, вывоз и утилизация уборочного мусора, в том числе после субботников;

- очистка автобусных павильонов и мест отдыха по ул. Ульянова;

- очистка лестниц и переходов от снега, обработка противогололедным составом;

- обрезка кустарника;

- побелка бордюров и деревьев;

- выкашивание газонов;

- ремонт автобусных павильонов;

- перенос автобусных павильонов;

- вывоз веток и уборка несанкционированных свалок;

- противопаводковые мероприятия (очистка кюветов, водопропускных труб и оголовков водопропускных труб);

- расчистка выходного русла коллектора по ул. Советская г. Наволоки;

- текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории памятников павших в боях в годы ВОВ 1941-1945 гг.;

- содержание территории городского кладбища;

- благоустройство городского кладбища г. Наволоки;

- ремонт мостовых и лестничных переходов (ул. Ульянова, ул. Спутник г. Наволоки);

- содержание обелисков;

- содержание территории пляжа;

- содержание территории парка отдыха «Комсомольский»;

- обслуживание системы видеонаблюдения парка отдыха "Комсомольский";

- подбор мусора вокруг контейнерных площадок, вывоз веток;

- текущий ремонт контейнерных площадок;

- текущий ремонт рекламных тумб;

- благоустройство общественных территорий Наволокского городского поселения;

- обработка территории городского кладбища и городского парка от клещей;

- проведение химической обработки участков, засоренных борщевиком;

- выпиловка сухих деревьев;

- санитарно-гигиеническое обследование воды и почвы пляжа;

- услуги по организации проведения торгов;

- строительный контроль за выполнением работ по благоустройству регионального

проекта "Формирование комфортной городской среды";

- проверка достоверности сметной стоимости;

- экологическое сопровождение по составлению отчетности по договору водопользования;

- плата по договору водопользования;

- изготовление табличек с названием улицы и номером дома;

- изготовление баннера у Наволокского ДК;

- изготовление баннера в городском парке г. Наволоки;

- устройство пешеходной лестницы по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Ярославская;

- демонтаж спортивно-игрового оборудования, расположенного по адресу: г. Наволоки, ул. Юбилейная, д. 18Б;

- перенос мобильного комплекса спортивных снарядов «БАРКОТ» из городского парка г. Наволоки на ул. Юбилейная г. Наволоки;

- создание и обустройство спортивной площадки по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Заречная;

- устройство временного ограждения у аварийного дома №3, ул. Садовая, с. Первомайский;

- расчистка от древесной растительности и остатков строения земельного участка напротив дома №2 п. Лесное г. Наволоки.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2025-2027 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| I. Основное мероприятие «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан» | | | | | |
|  | Общая площадь территорий общего пользования | кв км | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 1. Мероприятие «Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения» | | | | | |
| 1.1 | Доля освещенных улиц и переулков | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» | | | | | |
| 2.1. | Количество отремонтированных мостовых и лестничных переходов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | Количество отремонтированных автобусных павильонов | шт. | 17 | 17 | 17 |
| 2.3 | Количество отремонтированных рекламных тумб | шт. | 7 | 7 | 7 |
| 2.4 | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 2.5 | Количество отремонтированных памятников и обелисков | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 2.6 | Количество расселенных аварийных домов, подлежащих сносу | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 2.7 | Площадь выкашивания газонов | кв м | 374637 | 374637 | 374637 |
| 2.8 | Площадь уборки от мусора | кв м |  |  |  |
| 2.5 | Площадь территории, обрабатываемой от клещей | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 3. Мероприятие «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» | | | | | |
| 3.1. | Площадь обработки от борщевика Сосновского | га | 4,5125 | 0 | 0 |

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Подпрограмма, всего | | | 33918186,60 | 26489376,42 | 26489376,42 |
| бюджетные ассигнования: | | |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения | | | 33835686,60 | 26489376,42 | 26489376,42 |
| - областной бюджет | | | 82500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан» | Администрация | 33918186,60 | 26489376,42 | 26489376,42 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 33835686,60 | 26489376,42 | 26489376,42 |
| - областной бюджет |  | 82500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения» | Администрация | 13793305,70 | 12108762,50 | 12108762,50 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения | 13793305,70 | 12108762,50 | 12108762,50 |
| 1.2. | Мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация | 20038038,79 | 14380613,92 | 14380613,92 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 20038038,79 | 14380613,92 | 14380613,92 |
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» | Администрация | 86842,11 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 4342,11 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 82500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Заречная»\* | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Объем финансирования мероприятия подлежит уточнению после проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области.

Приложение 4 к Программе

«Жилищно-коммунальное

хозяйство Наволокского городского

поселения Кинешемского

муниципального района»

### **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Наволокского городского поселения»**

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Наволокского городского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Предоставить социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2025 год – 1864861,94 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Федеральный бюджет:  2025 год – 1727955,45 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Областной бюджет:  2025 год – 130061,16 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Бюджет Наволокского городского поселения:  2025 год – 6845,33 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить жильем молодые семьи, являющиеся участниками данной подпрограммы и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

***Основное мероприятие*** «Предоставление социальных выплат молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат» включает в себя реализацию следующего мероприятия:

**1.** Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2025-2027 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| I. Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат» | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета | семей | 1 | 0 | 0 |
| 1. Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | | | | | |
| 1.1 | Размер социальной выплаты из бюджета Наволокского городского поселения | руб. | 6845,33 | 0,00 | 0,00 |

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

рубли

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Подпрограмма, всего | | | 1864861,94 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | | |  |  |  |
| - федеральный бюджет | | | 1727955,45 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 130061,16 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | | | 6845,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат» | Администрация | 1864861,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 1727955,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 130061,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 6845,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | Администрация | 1864861,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 1727955,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 130061,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 6845,33 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5 к Программе

«Жилищно-коммунальное

хозяйство Наволокского городского

поселения Кинешемского

муниципального района»

### **Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»**

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Стимулирование развития жилищного строительства |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Подготовка документации для осуществления градостроительной деятельности |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Областной бюджет:  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Бюджет Наволокского городского поселения:  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1 Включение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон Наволокского городского поселения.  2 Постановка на кадастровый учет земельных участков в целях предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

***Основное мероприятие*** «Развитие жилищного строительства» включает в себя реализацию следующего мероприятия:

1. Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки.

Мероприятие предусматривает:

- подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Наволокского городского поселения.

**2.** Подготовка проектов планировки территории.

Мероприятие предусматривает:

* подготовка проекта планировки территории в с. Первомайский.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2025-2027 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки» | | | | | |
| 1. | Наличие в правилах землепользования и застройки сведений о территориальных зонах | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. Мероприятие «Подготовка проектов планировки территории» | | | | | |
|  | Количество разработанных проектов планировки территорий | ед. | 0 | 0 | 0 |

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

рубли

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Подпрограмма, всего | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | | |  | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки» | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие «Подготовка проектов планировки территории» | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6 к Программе

«Жилищно-коммунальное

хозяйство Наволокского городского

поселения Кинешемского

муниципального района»

### **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан из многоквартирных домов,  признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Областной бюджет:  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.  Бюджет Наволокского городского поселения:  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Переселение 154 человек из 9 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 3028,4 кв. м. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

***Основное мероприятие*** «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включает в себя реализацию следующего мероприятия:

1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2025-2027 годы.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | |
| 1. | Общая площадь расселяемых жилых помещений | кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 0 |

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

рубли

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Подпрограмма, всего | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: | | | | | |
| - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Наволокского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Ивановской области и бюджета Наволокского городского поселения могут расходоваться Администрацией Наволокского городского поселения на приобретение жилого помещения площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, в пределах объема финансовых средств, запланированного на расселение по Наволокскому городскому поселению, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой для расчета планируемого объема средств на реализацию соответствующего этапа Программы.