АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2024 № 721

О внесении изменений в постановление Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 03.10.2013г. №268а «Об утверждении программы Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, распоряжением Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 30.09.2013г. №187а-Р «Об утверждении перечня программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения в программу Администрации Наволокского городского поселения от 03.10.2013г. №268а «Об утверждении программы Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» (в редакции постановлений от 17.02.2014г. №69, от 24.04.2014г. №160а, от 24.05.2014г. №177а, от 29.09.2014г. №263б, от 06.10.2014г. №264а, от 23.12.2014г. №329, от 31.12.2014г. №350, от 28.05.2015г. №141, от 03.07.2015г. №183а, от 05.08.2015г. №226а, от  08.09.2015г. № 261а, от 30.10.2015г. №348, от 19.11.2015г. №382а, от 03.12.2015г. №397а, от 31.12.2015 №438, от 28.03.2016г. №64, от 11.05.2016г. № 101, от 27.05.2016г. №124, от 29.06.2016г. № 137а, от 03.10.2016г. №222, от 25.11.2016г. №277, от 17.02.2017г. № 51, от 24.03.2017г. № 92, от 21.04.2017г. № 123, от 24.05.2017г. № 178, от 05.09.2017г. № 267, от 26.09.2017г. № 300, от 26.10.2017г. № 351, от 21.12.2017г. № 413, от 01.02.2018 № 40, от 28.02.2018 № 75, от 29.03.2018 № 120, от 25.04.2018 №153, от 23.05.2018 № 199, от 19.06.2018 № 238, от 17.10.2018 № 389, от 12.11.2018 № 419, от 29.12.2018 № 497, от 25.01.2019 № 87, от 21.02.2019 № 112, от 27.03.2019 № 160, от 18.04.2019 № 201, от 23.05.2019 № 218, от 26.06.2019 № 251, от 29.08.2019 № 333, от 23.10.2019 № 408, от 31.12.2019 №496, от 29.01.2020 № 13, от 27.02.2020 № 52, от 02.03.2020 № 61, от 25.03.2020 № 77, от 26.05.2020 № 123, от 25.06.2020 № 165, от 28.07.2020 № 197, от 31.08.2020 № 215, от 30.09.2020 № 260, от 26.11.2020 № 313, от 24.12.2020 № 340, от 20.01.2021 № 9, от 20.02.2021 № 46, от 24.03.2021 № 87, 27.04.2021 № 137, от 14.05.2021 № 147, от 02.06.2021 № 179, от 22.06.2021 № 209, от 31.08.2021 № 264, от 28.09.2021 № 290, от 28.10.2021 № 317, от 30.11.2021 № 354, от 30.12.2021 № 382, от 23.03.2022 № 96, от 12.04.2022 № 134, от 18.05.2022 № 185, от 27.06.2022 № 231, от 28.07.2022 № 292, от 06.10.2022 № 416, от 27.12.2022 № 548, от 30.12.2022 № 563, от 31.01.2023 № 36, от 28.02.2023 № 119, от 31.03.2023 № 156, от 14.04.2023 № 182, от 25.05.2023 № 248, от 30.06.2023 № 310, от 04.09.2023 № 428, от 19.09.2023 № 448, от 25.10.2023 № 492, от 29.11.2023 № 588, от 22.12.2023 № 680, от 26.12.2023 № 695, от 29.01.2024 № 92, от 28.02.2024 № 225, от 05.04.2024 № 252, от 08.05.2024 № 300, от 30.05.2024 № 373, от 17.06.2024 № 401а, от 28.08.2024 № 547), изложив ее в новой редакции.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Наволокского городского поселения С.Б.Догадов.

Глава Наволокского городского поселения                                   В.А. Коптев

Утверждено

постановлением Администрации

Наволокского городского поселения

от 26.09.2024 № 721

Новая редакция

Приложения

к постановлению Администрации

Наволокского городского поселения

от 03.10.2013г.  № 268а

Приложение

к постановлению Администрации

Наволокского городского поселения

от 03.10.2013г.  № 268а

(в ред. постановлений от 17.02.2014г. №69, от 24.04.2014г. №160а, от 24.05.2014г. №177а, от 29.09.2014г. №263б, от 06.10.2014г. №264а, от 23.12.2014г. №329, от 31.12.2014г. №350, от 28.05.2015г. №141, от 03.07.2015г. №183а, от 05.08.2015г. №226, от  08.09.2015г. № 261а, от 30.10.2015г. №348, от 19.11.2015г. №382а, от 03.12.2015г. №397а, от 31.12.2015 № 438, от 28.03.2016г. № 64, от 11.05.2016г. №101, от 27.05.2016г. №124, от 29.06.2016г. №137а, от 03.10.2016г. №222, от 25.11.2016г. №277, от 17.02.2017г. № 51, от 24.03.2017г. № 92, от 21.04.2017г. № 123, от 24.05.2017г. № 178, от 05.09.2017г. № 267, от 26.09.2017г. № 300, от 26.10.2017г. № 351, от 21.12.2017г. № 413, от 01.02.2018 № 40, от 28.02.2018 №75, от 29.03.2018 № 120, от 25.04.2018 № 153, от 23.05.2018 № 199, от 19.06.2018 № 238, от 17.10.2018 № 389, от 12.11.2018 № 419, от 29.12.2018 № 497, от 25.01.2019 № 87, от 21.02.2019 № 112, от 27.03.2019 № 160, от 18.04.2019 № 201, от 23.05.2019 № 218, от 26.06.2019 № 251, от 29.08.2019 № 333, от 23.10.2019 № 408, от 31.12.2019 №496, от 29.01.2020 № 13, от 27.02.2020 № 52, от 02.03.2020 № 61, от 25.03.2020 № 77, от 26.05.2020 № 123, от 25.06.2020 № 165, от 28.07.2020 № 197, от 31.08.2020 № 215, от 30.09.2020 № 260, от 26.11.2020 № 313, от 24.12.2020 № 340, от 20.01.2021 № 9, от 20.02.2021 № 46, от 24.03.2021 № 87, от 27.04.2021 № 137, от 14.05.2021 №147, от 02.06.2021 №179, от 22.06.2021 №209, от 31.08.2021 №264, от 28.09.2021 №290, от 28.10.2021 №317, от 30.11.2021 №354, от 30.12.2021 №382, от 23.03.2022 №96, от 12.04.2022 №134, от 18.05.2022 №185, от 27.06.2022 №231, от 28.07.2022 №292, от 06.10.2022 №416, от 27.12.2022 №547, от 30.12.2022 №563, от 31.01.2023 №36, от 28.02.2023 №119, от 31.03.2023 №156, от 14.04.2023 №182,

от 25.05.2023 №248, от 30.06.2023 №310, от 04.09.2023 №428, от 19.09.2023 №448,

от 25.10.2023 №492, от 29.11.2023 №588, от 22.12.2023 №680, от 26.12.2023 №695,

от 29.01.2024 №92, от 28.02.2024 №225, от 05.04.2024 №252, от 08.05.2024 №300, от 30.05.2024 №373, от 17.06.2024 №401а, от 28.08.2024 №547, от 26.09.2024 № 721)

Программа «Развитие дорожного хозяйства

Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципального района»

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2014-2026 гг. |
| Перечень подпрограмм | 1. «Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения»; 2. «Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения»; 3. «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения». |
| Администратор Программы | Администрация Наволокского городского поселения (далее - Администрация) |
| Ответственный исполнитель | Администрация |
| Исполнитель | Администрация |
| Цели Программы | Развитие и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров |
| Целевые индикаторы Программы | - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 год – 19040600,00 руб.; 2015 год – 11237336,00 руб.; 2016 год – 18087854,35 руб.; 2017 год – 33007468,00 руб.; 2018 год – 23911733,76 руб.; 2019 год – 37015099,33 руб.; 2020 год – 15400196,15 руб.; 2021 год – 19889071,80 руб.; 2022 год – 33885893,04 руб.; 2023 год – 50739706,48 руб.; 2024 год – 92351951,75 руб.; 2025 год – 32931175,19 руб.; 2026 год – 32654720,41 руб. Федеральный бюджет: 2015 год – 0,00 руб.; 2016 год – 0,00 руб.; 2017 год – 10297400,00 руб.; 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб. Бюджет Ивановской области: 2015 год – 0,00 руб.; 2016 год – 0,00 руб.; 2017 год – 12900000,00 руб.; 2018 год – 9400000,00 руб.; 2019 год – 19097365,00 руб.; 2020 год – 3060629,96 руб.; 2021 год – 2940996,22 руб.; 2022 год – 16198213,34 руб. 2023 год – 32860714,73 руб.; 2024 год – 67172808,43 руб.; 2025 год – 14985982,61 руб.; 2026 год – 13633689,05 руб. Бюджет Кинешемского муниципального района: 2015 год – 23300,00 руб.; 2016 год – 1228980,00 руб.; 2017 год – 16800,00 руб.; 2018 год – 16800,00 руб.; 2019 год – 848400,00 руб.; 2020 год – 617470,00 руб.; 2021 год – 22710,00 руб.; 2022 год – 19860,00 руб.; 2023 год – 23330,00 руб.; 2024 год – 29575,94 руб.; 2025 год – 29575,94 руб.; 2026 год – 29575,94 руб. Бюджет Наволокского городского поселения: 2015 год – 11214036,00 руб.; 2016 год – 16858874,35 руб.; 2017 год – 9793268,00 руб.; 2018 год – 14494933,76 руб.; 2019 год – 17069334,33 руб.; 2020 год – 11722096,19 руб.; 2021 год – 16925365,58 руб.; 2022 год – 17667819,70 руб.; 2023 год – 17855661,75 руб.; 2024 год – 25149567,38 руб.; 2025 год – 17915616,64 руб.; 2026 год – 18991455,42 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района - Улучшение состояния автомобильных дорог в Наволокском городском поселении, обеспечение соответствия технических характеристик автомобильных дорог нормативным требованиям - 100% государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |

### 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

2.1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

В настоящее время общая протяженность дорог общего пользования Наволокского городского поселения составляет 59,1 км.

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются:

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования;

- содержание дорог.

Содержание и ремонт автомобильных дорог Наволокского городского поселения осуществляется в соответствии с требованиями:

- Правил благоустройства территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденными решением Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 01.04.2013г.№79(200);

- Положения о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов Наволокского городского поселения, утвержденным решением Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 21.12.2006г.№53(72);

- Распоряжением Минтранса от 16.06.2003 № ОС-548-р ОДН «Требования к противогололедным материалам»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- - ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (издан на основании Распоряжения Федерального дорожного агентства от 24 апреля 2013 г. N 600-р)

- - «Методических рекомендаций по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (рекомендованы Распоряжением  Росавтодора от 01.02. 2008 г. N 44-р);

- «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утверждены письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис)

-   иными нормативными документами.

В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности и обеспечению безопасности дорожного движения производятся ремонт, покраска и установка новых дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки и пешеходных переходов.

Ключевой проблемой в области дорожного хозяйства Наволокского городского поселения является отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием в частном секторе г.Наволоки и сельских населенных пунктах Наволокского городского поселения.

Основной причиной возникновения данной проблемы является дефицит бюджетных средств.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 59,2 | 60,4 | 60,7 | 60,7 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 59,2 | 58,8 |

2.2. Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения составляет 59,5 км.  В реестре объектов муниципальной собственности Наволокского городского поселения числятся и зарегистрировано право собственности на 69 дорог общей протяженностью 37,9 км, 9 тротуаров - протяженностью 4,2 км.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог Наволокского городского поселения | шт. | - | 37 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 68 |

3. Сведения о целевых индикаторах реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 56,4 | 59,2 | 60,4 | 60,7 | 60,7 | 62,2 | 62,9 | 62,9 | 59,2 | 58,8 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |

Приложение 1 к Программе

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского

городского поселения Кинешемского

муниципального района»

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог

Наволокского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2026 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Систематический уход за дорожным покрытием, содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 год – 5064600,00 руб.; 2015 год – 4656300,00 руб.; 2016 год – 5355814,35 руб.; 2017 год – 4783240,08 руб.; 2018 год – 4872572,77 руб.; 2019 год – 6376162,97 руб.; 2020 год – 4700951,20 руб.; 2021 год – 7286733,00 руб.; 2022 год – 11070630,38 руб.; 2023 год – 12222757,27 руб.; 2024 год – 14749811,11 руб.; 2025 год – 11939474,68 руб.; 2026 год – 11939474,68 руб. Бюджет Кинешемского муниципального района; 2014 год – 146700,00 руб.; 2015 год – 23300,00 руб.; 2016 год – 1228980,00 руб.; 2017 год – 16800,00 руб.; 2018 год – 16800,00 руб.; 2019 год – 16800,00 руб.; 2020 год – 17470,00 руб.; 2021 год – 22710,00 руб.; 2022 год – 19860,00 руб.; 2023 год – 23330,00 руб.; 2024 год – 29575,94 руб.; 2025 год – 29575,94 руб.; 2026 год – 29575,94 руб. Бюджет Наволокского городского поселения: 2014 год – 4917900,00 руб.; 2015 год – 4633000,00 руб.; 2016 год – 5339814,35 руб.; 2017 год – 4766440,08 руб.; 2018 год – 4855772,77 руб.; 2019 год – 6359362,97 руб.; 2020 год – 4683481,20 руб.; 2021 год – 7264023,00 руб.; 2022 год – 11050770,38 руб.; 2023 год – 12221611,37 руб.; 2024 год – 14720235,17 руб.; 2025 год – 11909898,74 руб.; 2026 год – 11909898,74 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит поддерживать в нормативном состоянии автомобильные дороги общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров. |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

1.Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения.

В 2024 году данное мероприятие предусматривает:

- механизированная уборка автомобильных дорог и тротуаров дорог Наволокского городского поселения от снега, россыпь противогололедных материалов, вывоз снега с обочин дорог  г. Наволоки, механизированная очистка дорог и тротуаров дорог от пыли и грязи, механизированная мойка проезжей части дорог;

- расчистка улично-дорожной сети населенных пунктов Наволокского городского поселения от снега;

- содержание элементов обустройства дорог;

- ремонт барьерных ограждений дорог Наволокского городского поселения;

- работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах;

- исправление профиля гравийных дорог.

2. Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог согласно заключенным соглашениям с поселениями о передаче полномочий.

Данное мероприятие предусматривает:

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин дорог вне границ населенных пунктов в границах Наволокского городского поселения.

Исполнитель мероприятий – Администрация.

Срок реализации мероприятий – 2014-2026 годы.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

| № | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 56,4 | 59,2 | 60,4 | 60,7 | 60,7 | 62,2 | 62,9 | 62,9 | 59,2 | 58,8 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 1. Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог, тротуаров, подлежащих уборке | км | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 75,0 | 64,2 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 2. Мероприятие «Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог согласно заключенным соглашениям с поселениями о передаче полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Наволокского городского поселения | км | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

рублей

| № | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполни-тель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 5064600,00 | 4656300,00 | 5355814,35 | 4783240,08 | 4872572,77 | 6376162,97 | 4700951,20 | 7286733,00 | 11070630,38 | 12222757,27 | 14749811,11 | 11939474,68 | 11939474,68 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения |  |  | 4917900,00 | 4633000,00 | 5339814,35 | 4766440,08 | 4855772,77 | 6359362,97 | 4683481,20 | 7264023,00 | 11050770,38 | 12199427,27 | 14720235,17 | 11909898,74 | 11909898,74 |
| - бюджет Кинешемского муниципального района |  |  | 146700,00 | 23300,00 | 16000,00 | 16800,00 | 16800,00 | 16800,00 | 17470,00 | 22710,00 | 19860,00 | 23330,00 | 29575,94 | 29575,94 | 29575,94 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования» | Админи-страция | 5064600,00 | 4656300,00 | 5339814,35 | 4783240,08 | 4872572,77 | 6376162,97 | 4700951,20 | 7286733,00 | 11070630,38 | 12222757,27 | 14749811,11 | 11939474,68 | 11939474,68 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 4917900,00 | 4633000,00 | 5339814,35 | 4766440,08 | 4855772,77 | 6359362,97 | 4683481,20 | 7264023,00 | 11050770,38 | 12199427,27 | 14720235,17 | 11909898,74 | 11909898,74 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 146700,00 | 23300,00 | 16000,00 | 16800,00 | 16800,00 | 16800,00 | 17470,00 | 22710,00 | 19860,00 | 23330,00 | 29575,94 | 29575,94 | 29575,94 |
| 1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Админи-страция | 4917900,00 | 4633000,00 | 5339814,35 | 4766440,08 | 4855772,77 | 6359362,97 | 4683481,20 | 7264023,00 | 11050770,38 | 12199427,27 | 14720235,17 | 11909898,74 | 11909898,74 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 4917900,00 | 4633000,00 | 5339814,35 | 4766440,08 | 4855772,77 | 6359362,97 | 4683481,20 | 7264023,00 | 11050770,38 | 12199427,27 | 14720235,17 | 11909898,74 | 11909898,74 |
| 1.2. | Мероприятие «Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог согласно заключенным соглашениям с поселениями о передаче полномочий» | Админи-страция | 146700,00 | 23300,00 | 16000,00 | 16800,00 | 16800,00 | 16800,00 | 17470,00 | 22710,00 | 19860,00 | 23330,00 | 29575,94 | 29575,94 | 29575,94 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 146700,00 | 23300,00 | 16000,00 | 16800,00 | 16800,00 | 16800,00 | 17470,00 | 22710,00 | 19860,00 | 23330,00 | 29575,94 | 29575,94 | 29575,94 |

Приложение 2 к Программе

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского

городского поселения Кинешемского

муниципального района»

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Наволокского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие автомобильных дорог Наволокского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2026 гг. |
| Ответственный исполнитель | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 год – 13776000,00 руб.; 2015 год – 6460036,00 руб.; 2016 год – 12679590,00 руб.; 2017 год – 28029227,92 руб.; 2018 год – 18939565,23 руб.; 2019 год – 30638936,36 руб.; 2020 год – 10649244,95 руб.; 2021 год – 12596338,80 руб.; 2022 год – 22773262,66 руб.; 2023 год – 38438949,21 руб.; 2024 год – 77546140,64 руб.; 2025 год – 20935700,51 руб.; 2026 год – 20659245,73 руб. Федеральный бюджет: 2014 год – 0,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб.; 2016 год – 0,00 руб.; 2017 год – 10297400,00 руб.; 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб. Бюджет Ивановской области: 2014 год – 1000000,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб.; 2016 год – 0,00 руб.; 2017 год – 12900000,00 руб.; 2018 год – 9400000,00 руб.; 2019 год – 19097365,00 руб.; 2020 год – 3060629,96 руб.; 2021 год – 2940996,22 руб.; 2022 год – 16198213,34 руб.; 2023 год – 32860714,73 руб.; 2024 год – 67172808,43 руб.; 2025 год – 14985982,61 руб.; 2026 год – 13633689,05 руб. Бюджет Кинешемского муниципального района: 2014 год – 0,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год – 1212980,00 руб.; 2017 год – 0,00 руб.; 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 831600,00 руб.; 2020 год – 600000,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб. Бюджет Наволокского городского поселения: 2014 год – 12776000,00 руб.; 2015 год – 6460036,00 руб.; 2016 год – 11466610,00 руб.; 2017 год – 4831827,92 руб.; 2018 год – 9539565,23 руб.; 2019 год – 10709971,36 руб.; 2020 год – 6988614,99 руб.; 2021 год – 8135342,58 руб.; 2022 год – 6575049,32 руб.; 2023 год – 5578234,48 руб.; 2024 год – 10373332,21 руб.; 2025 год – 5949717,90 руб.; 2026 год – 7025556,68 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние автомобильных дорог в Наволокском городском поселении, обеспечить соответствие технических характеристик автомобильных дорог нормативным требованиям |

# Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования.

В 2024 году данное мероприятие предусматривает:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Наволокского городского поселения;

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Наволокского городского поселения;

- строительный контроль за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Наволокского городского поселения.

2. Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

В 2024 году данное мероприятие предусматривает:

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вичугская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области;

- капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Энгельса, ул. Фадеева, ул. Воинов Интернационалистов г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (Устройство тротуаров по ул. Энгельса, ул. Фадеева, ул. Воинов Интернационалистов г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Веселова г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области;

- ремонт автомобильной дороги проезда Второго г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области.

В 2025 году данное мероприятие предусматривает:

- ремонт участка дороги по ул. Энгельса г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (от пересечения с ул. Воинов Интернационалистов до пересечения с ул. Вичугская).

3. Ремонт и (или) содержание автомобильных дорог.

В 2024 году данное мероприятие предусматривает:

- ремонт автомобильной дороги по адресу: Кинешемский район, с. Станко, ул. Светлая, от дороги Наволоки-Станко до пересечения с ул. Загородная, д.9;

- ремонт участка автомобильной дороги по адресу: с. Первомайский, ул. Садовая, от детской площадки до д.24.

4. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2024 году данное мероприятие предусматривает:

- капитальный ремонт дороги в с. Первомайский по ул. Садовая Кинешемского района Ивановской области.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2014-2026 годы.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

| № | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Основное мероприятие: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 56,4 | 59,2 | 60,4 | 60,7 | 60,7 | 62,2 | 62,9 | 62,9 | 59,2 | 58,8 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в том числе: | км | 2,800 | 2,800 | 4,500 | 6,379 | 6,557 | 10,58 | 11,18 | 11,701 | 12,994 | 12,277 | 14,608 | 14,608 | 14,608 |
| 1.1.1 | автомобильной дороги по ул.Фадеева и участка дороги по ул. Воинов Интернационалистов г.Наволоки Кинешемского района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | участка дороги по ул. К.Маркса и участка дороги по ул. 3 Пятилетка Кинешемского района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | дороги по ул. Спортивная г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области и участка дороги к общественному саду г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (от ул. Вичугская до железнодорожного переезда) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | дороги по ул. Горького и участка дороги по ул. Вичугская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (1 этап) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | дороги Базарная площадь г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области и ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Вилкова г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,297 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | участка дороги по ул. Свердлова г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области, | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,488 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | участка дороги по ул. Советская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области, | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | участка дороги по ул. Вичугская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (2 этап) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,758 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | устройство тротуаров по ул. Энгельса, ул. Фадеева, ул. Воинов Интернационалистов г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | участка дороги по ул. Вичугская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (3 этап) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,226 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | участка дороги по ул. Веселова г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | участка дороги проезд Второй г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 | 0 | 0 |
| 1.1.13 | капитальный ремонт дороги в с. Первомайский по ул. Садовая Кинешемского района Ивановской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 0 | 0 |
| 1.1.14 | ремонт участка дороги по ул. Энгельса г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (от пересечения с ул. Воинов Интернационалистов до пересечения с ул. Вичугская) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,956 | 0 |

- Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

рублей

| № | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполни-тель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 13776000,00 | 6460036,00 | 12679590,00 | 28029227,92 | 18939565,23 | 30638936,36 | 10649244,95 | 12596338,80 | 22773262,66 | 38438949,21 | 77546140,64 | 20935700,51 | 20659245,73 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения |  |  | 12776000,00 | 6460036,00 | 11466610,00 | 4831827,92 | 9539565,23 | 30638936,36 | 6988614,99 | 9655342,58 | 6575049,32 | 5578234,48 | 10373332,21 | 5949717,90 | 7025556,68 |
| -бюджет Кинешемского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 1212980,00 | 0,00 | 0,00 | 831600,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Ивановской области |  |  | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 12900000,00 | 9400000,00 | 19097365,00 | 3060629,96 | 2940996,22 | 16198213,34 | 32860714,73 | 67172808,43 | 14985982,61 | 13633689,05 |
| - федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10297400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Админи-страция | 13776000,00 | 6460036,00 | 12679590,00 | 28029227,92 | 18939565,23 | 30638936,36 | 10649244,95 | 12596338,80 | 22773262,66 | 38438949,21 | 77546140,64 | 20935700,51 | 20659245,73 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 12776000,00 | 6460036, 00 | 11466610,00 | 4831827,92 | 9539565,23 | 10709971,36 | 6988614,99 | 9655342,58 | 6575049,32 | 5578234,48 | 10373332,21 | 5949717,90 | 7025556,68 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 1212980,00 | 0,00 | 0,00 | 831600,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 12900000,00 | 9400000,00 | 19097365,00 | 3060629,96 | 2940996,22 | 16198213,34 | 32860714,73 | 67172808,43 | 14985982,61 | 13633689,05 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10297400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Админи-страция | 13776000,00 | 6460036,00 | 10253630,00 | 4831827,92 | 9414565,23 | 10536446,36 | 6827529,20 | 9500553,30 | 5722511,77 | 4264207,23 | 4048342,14 | 5798344,33 | 6887842,65 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 12776000,00 | 6460036,00 | 10253630,00 | 4831827,92 | 9414565,23 | 9704846,36 | 6827529,20 | 9500553,30 | 5722511,77 | 4264207,23 | 4048342,14 | 5798344,33 | 6887842,65 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1.2. | Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности» | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3221715,75 | 3095785,50 | 3284680,89 | 15137356,18 | 15137356,20 | 15137356,18 | 13771403,08 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161085,79 | 154789,28 | 164234,05 | 151373,57 | 151373,59 | 151373,57 | 137714,03 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3060629,96 | 2940996,22 | 3120446,84 | 14985982,61 | 14985982,61 | 14985982,61 | 13633689,05 |
| 11.3.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Фадеева и участка дороги по ул.Воинов-Интернационалистов г.Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3221715,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161085,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3060629,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. К.Маркса и участка дороги по ул. 3 Пятилетка Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3095785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2940996,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Спортивная г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области и ремонт участка дороги к общественному саду г.Наволоки Кинешемского района Ивановской области (от ул. Вичугская до железнодорожного переезда) | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3284680,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164234,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.4. | Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: Ремонт автомобильной дороги с асфальтовым покрытием по ул. Выездная с.Октябрьский Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.5. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20102490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19097365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с асфальтовым покрытием по ул. Выездная с.Октябрьский Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20102490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19097365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.7. | Реконструкция автомобильной дороги с асфальтовым покрытием по ул. Выездная с.Октябрьский Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12900000,00 | 9400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12900000,00 | 9400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.8. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги с асфальтобетонным покрытием по ул.Выездная с.Октябрьский Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 1212980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 1212980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.9. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги с асфальтобетонным покрытием по ул.Выездная с.Октябрьский Кинешемского района Ивановской области за счет иных межбюджетных трансфертов | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 1212980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Кинешемского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 1212980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по улицам Энгельса и Юбилейная г.Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10297400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10297400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. 11. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Горького и участка дороги по ул. Вичугская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (1 этап) | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13766070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13077766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 11.3.12. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Базарная площадь г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области и ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Вилкова г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15137356,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14985982,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151373,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13 | Устройство тротуаров по ул. Энгельса, ул. Фадеева, ул. Воинов Интернационалистов г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9759530,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9661935,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97595,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вичугская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3226478,21 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3194213,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32264,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Веселова г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576804,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571036,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5768,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | Ремонт автомобильной дороги проезда Второго г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1574543,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1558797,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15745,44 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.17 | Ремонт участка дороги по ул. Энгельса г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (от пересечения с ул. Фадеева до пересечения с ул. Вичугская) | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15137356,18 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14985982,61 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151373,57 | 0,00 |
| 1 1.4. | Мероприятие «Расходы, связанные с проектированием строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221878,30 | 223740,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221878,30 | 223740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие «Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18815507,50 | 54933500,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17874732,11 | 52186825,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940775,39 | 2746675,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1 11.5.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Свердлова г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5709365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5423897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285468,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Советская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3039959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2887961,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Вичугская г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области (2 этап) | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10066182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9562873,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503309,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Капитальный ремонт дороги в с.Первомайский по ул.Садовая Кинешемского района Ивановской области | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54933500,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52186825,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2746675,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие «Ремонт и (или) содержание автомобильных дорог | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873684,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93684,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Кинешемский район, с.Станко, ул.Светлая, от дороги Наволоки-Станко до пересечения с ул.Загородная д.9 | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263157,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63157,90 | 0,0 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63157,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: с.Первомайский, ул.Садовая, от детской площадки до д.24 | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610526,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30526,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие «Расходы, связанные с ремонтом и (или) содержанием автомобильных дорог | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329517,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329517,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Кинешемский район, с.Станко, ул.Светлая, от дороги Наволоки-Станко до пересечения с ул.Загородная д.9 | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: с.Первомайский, ул.Садовая, от детской площадки до д.24 | Админи-страция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329476,26 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Наволокского городского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329476,26 | 0,00 | 0,00 |

Приложение  3 к Программе

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского

городского поселения Кинешемского

муниципального района»

Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2026 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация |
| Задачи подпрограммы | Оплата услуг по оформлению документов для регистрации прав собственности на автомобильные дороги в Наволокском городском поселении |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет Наволокского городского поселения: 2014 год – 200000,00 руб.; 2015 год – 121000,00 руб.; 2016 год – 52450,00 руб.; 2017 год – 195000,00 руб.; 2018 год – 99595,76 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 50000,00 руб.; 2021 год – 6000,00 руб.; 2022 год – 42000,00 руб.; 2023 год – 78000,00 руб.; 2024 год – 56000,00 руб.; 2025 год – 56000,00 руб.; 2026 год – 56000,00 руб. |
| #### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Результатом реализации подпрограммы будет являться 100% государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие «Проведение комплекса работ по оформлению права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Наволокского городского поселения» включает в себя реализацию следующего мероприятия:

1.Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования в границах Наволокского городского поселения.

В текущем году мероприятие предусматривает:

- межевание границ земельных участков под объекты;

- оплата услуг по инвентаризации (постановка на кадастровый учет и изготовление технического паспорта) объектов.

Исполнитель мероприятия – Администрация.

Срок реализации мероприятия – 2014-2026 годы.

3.  Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

|  | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог Наволокского городского поселения | ед. | 16 | 37 | 37 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1 | Количество автомобильных дорог, подлежащих инвентаризации и межеванию | ед. | 16 | 37 | 10 | 16 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

рублей

| № | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполни-тель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 200000,00 | 121000,00 | 52450,00 | 195000,00 | 99595,76 | 0,00 | 50000,00 | 6000,00 | 42000,00 | 78000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Наволокского городского поселения |  |  | 200000,00 | 121000,00 | 52450,00 | 195000,00 | 99595,76 | 0,00 | 50000,00 | 6000,00 | 42000,00 | 78000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение комплекса работ по оформлению права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Наволокского городского поселения» | Админи-страция | 200000,00 | 121000,00 | 52450,00 | 195000,00 | 99595,76 | 0,00 | 50000,00 | 6000,00 | 42000,00 | 78000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования в границах Наволокского городского поселения» | Админи-страция | 200000,00 | 121000,00 | 52450,00 | 195000,00 | 99595,76 | 0,00 | 50000,00 | 6000,00 | 42000,00 | 78000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |