Отчет о реализации программы

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»

за 2025 год

Администратор программы – Администрация Наволокского городского поселения

Исполнитель программы - Администрация Наволокского городского поселения

Исполнитель: Кулакова Е.С.                                                                     30.01.2026

тел.: 9-76-51, E-mail: adminngp@navoloki.ru

Сведения о достижении ожидаемых результатов

программы «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»

за 2025 год

Реализация программы позволила достичь всех запланированных результатов:

- поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района;

- улучшение состояния автомобильных дорог в Наволокском городском поселении, обеспечение соответствия технических характеристик автомобильных дорог нормативным требованиям;

- государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (находящихся собственности поселения).

Сведения о реализации мероприятий программы

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2025 год

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Объем кассовых расходов на отчетную дату | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» | Администрация | Всего | 54712790,54 | 52712264,01 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 21117775,98 | 20854218,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Кинешемского муниципального района | 50670,49 | 50670,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 33544344,07 | 31807374,70 |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 17918531,09 | 16200445,15 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Кинешемского муниципального района | 50670,49 | 50670,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 17867860,60 | 16149774,66 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования» | Администрация | Всего | 17918531,09 | 16200445,15 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 60,2 | 60,2 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Кинешемского муниципального района | 50670,49 | 50670,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 17867860,60 | 16149774,66 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» | Администрация | Всего | 17867860,6 | 16149774,66 | Механизированная очистка и обработка противогололедными составами автомобильных дорог и тротуаров Наволокского городского поселения в зимний период, механизированная уборка автомобильных дорог и тротуаров Наволокского городского поселения в летний период, механизированная очистка улиц и дорог с грунтовым покрытием г. Наволоки в зимнее время, механизированная очистка улиц населенных пунктов Наволокского городского поселения в зимнее время (улицы в деревнях), содержание элементов обустройства дорог, работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах, отсыпка щебнем дорог поселения, устройство водопропускной трубы по переулку Карла Маркса в г.Наволоки, текущий ремонт дороги по проезду Седьмому в г.Наволоки, работы по внесению изменений в проект организации дорожного движения Наволокского городского поселения, выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования: ул. 4Пятилетка г. Наволоки, проверка сметной стоимости, а именно изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации объекта "Содержание автомобильной дороги по ул. Спутник г.Наволоки, устaновка знaкoв дорожного движения на участке aвтoмoбильнoй дopoги пo aдpесy: г.Haвoлoки, yл.Энгельса, д.65, изготовление и установка временных знаков дорожного движения | Протяженность автомобильных дорог тротуаров, улиц, подлежащих уборке | км | 77,7 | 77,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 17867860,6 | 16149774,66 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог согласно заключенным соглашениям с поселениями о передаче полномочий» | Администрация | Всего | 50670,49 | 50670,49 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Наволокского городского поселения в границах Кинешемского муниципального района | Протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Наволокского городского поселения | км | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Кинешемского муниципального района | 50670,49 | 50670,49 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 36677259,45 | 36394818,86 | - | - |  | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 21117775,98 | 20854218,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 15559483,47 | 15540600,04 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация | Всего | 36677259,45 | 36394818,86 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | км | 60,2 | 60,2 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 21117775,98 | 20854218,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 15559483,47 | 15540600,04 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация | Всего | 15085383,93 | 15080371,93 | Выполнение работ по проектированию тротуара по адресу г. Наволоки проезд Первый, Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (п.Лесное, ул.Энгельса г.Наволоки; ул.9 Января 2 этап), ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог поселения, ремонт тротуара по ул.Краснофлотская г.Наволоки, ремонт участка тротуара по ул.Энгельса г.Наволоки (от ул.Октябрьская до ул.Ломоносова), ремонт дорожного покрытия по ул.Западная г.Наволоки, ремонт тротуара по ул.Энгельса г.Наволоки на участке от дома №22 до д.№41, от дома №2 до д.№41, текущий ремонт дороги по ул. Центральная, д.Долгово, Кинешемского района (от въезда в д.Долгово со стороны г.Наволоки до д.65), ремонт проезда к МДОУ "ЦРР - детский сад" №1 г.Наволоки (от ул.Октябрьская с восточной стороны дома №4 по ул.Октябрьская г.Наволоки), строительный контроль за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Наволокского городского поселения, проверка сметной стоимости | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 14,608 | 14,608 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 15085383,93 | 15080371,93 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | Администрация | Всего | 15137356,20 | 15137356,18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Энгельса г. Наволоки |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 14 985 982,61 | 14 985 982,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 151373,57 | 151373,57 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Расходы, связанные с проектированием строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительства (реконструкции), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | Администрация | Всего | 5349256,18 | 5349256,18 | Ремонт тротуара по ул.Энгельса г.Наволоки на участке от дома №22 до д.№41 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 5081793,37 | 5081793,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 267462,81 | 267462,81 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Ремонт и (или) содержание автомобильных дорог | Администрация | Всего | 1105263,16 | 827834,57 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г.Наволоки, ул. 9 Января |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1050000,00 | 786442,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 55263,16 | 41391,73 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 117000,00 | 117000,00 | Кадастровые работы по подготовке межевых планов, кадастровые работы по подготовке технических планов | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог Наволокского городского поселения Количество дорог, подлежащих инвентаризации и межеванию | ед. ед. | 74 5 | 74 5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 117000,00 | 117000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Проведение комплекса работ по оформлению права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 117000,00 | 117000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 117000,00 | 117000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования в границах Наволокского городского поселения | Администрация | Всего | 117000,00 | 117000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 117000,00 | 117000,00 |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                                           Е.С. Кулакова

Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ,

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами                                     С.Б. Догадов