Отчет о реализации программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»

за 2025 год

Администратор программы – Администрация Наволокского городского поселения

Исполнитель программы - Администрация Наволокского городского поселения

Исполнитель: Кулакова Е.С.                                                                            30.01.2026

тел.: 9-76-51, E-mail: adminngp@navoloki.ru

Сведения о достижении ожидаемых результатов

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»

за 2025 год

Реализация программы позволила достичь всех запланированных результатов:

- улучшение состояния муниципального жилищного фонда;

- увеличение срока эксплуатации сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, своевременное обеспечение граждан коммунальными ресурсами, обеспечение безопасной эксплуатации берегозащитной дамбы;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Наволокского городского поселения;

- обеспечение жильем молодых семей, являющихся участниками данной программы и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Сведения о реализации мероприятий программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2025 год

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполни-тель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Объем кассовых расходов на отчетную дату | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» | Админи-страция | Всего | 50240941,48 | 49200454,51 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 1727955,45 | 1727955,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1975784,57 | 1975784,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 46537201,46 | 45496714,49 |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения» | Админи-страция | Всего | 2530682,99 | 2413374,88 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 2530682,99 | 2413374,88 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда» | Админи-страция | Всего | 2265682,99 | 2159271,75 |  | Количество проведенных ремонтов муниципального жилищного фонда | единиц | 9 | 9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 2265682,99 | 2159271,75 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда» | Админи-страция | Всего | 295000,00 | 294905,37 | Расходы на ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 295000,00 | 294905,37 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» | Админи-страция | Всего | 1970682,99 | 1864366,38 | Расходы на обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения | кв.м | 18903 | 18903 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 1970682,99 | 1864366,38 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства» | Админи-страция | Всего | 265000,00 | 254103,13 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 265000,00 | 254103,13 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилых домов» | Админи-страция | Всего | 250000,00 | 250000,00 | - | Количество выданных заключений о состоянии строительных конструкций жилых домов | единиц | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 250000,00 | 250000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» | Админи-страция | Всего | 15000,00 | 4103,13 | Оплата услуг в соответствие с заключенными договорами по начислению и приему оплаты от граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде, находящемся в собственности Наволокского городского поселения | Количество жилых помещений, находящихся в собственности поселения | помещений | 420 | 420 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 15000,00 | 4103,13 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения» | Админи-страция | Всего | 7945329,26 | 7846326,43 | - | - |  | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1781422,19 | 1781422,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 6163907,07 | 6064904,24 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Админи-страция | Всего | 5690148,00 | 5591145,17 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 5690148,00 | 5591145,17 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Техническое обслуживание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности» | Админи-страция | Всего | 1212278,00 | 1205195,43 | Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов, находящихся в собственности Наволокского городского поселения, чистка, промывка и дезинфекция колодцев, анализ воды шахтных колодцев, замена тепловой изоляции участка теплотрассы по адресу: с.Октябрьский, ул.Заречная, к дому 36, расчет по водопотреблению и водоотведению д.Ищеино Кинешемского р-на Ивановской обл. | Возникновение аварийных ситуаций на сетях газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности Наволокского городского поселения | единиц | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 1212278,00 | 1205195,43 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие «Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства» | Админи-страция | Всего | 720000,00 | 628085,00 | Оказание юридических услуг |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 720000,00 | 628085,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Субсидия из бюджета Наволокского городского поселения муниципальным унитарным предприятиям Наволокского городского поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях погашения просроченной кредиторской задолженности» | Админи-страция | Всего | 3757870,00 | 3757864,74 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 3757870,00 | 3757864,74 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Админи-страция | Всего | 2255181,26 | 2255181,26 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1781422,19 | 1781422,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 473759,07 | 473759,07 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Админи-страция | Всего | 2255181,26 | 2255181,26 | 1. Расходы на текущее содержание инженерной защиты (берегозащитной дамбы). 2. Оплата услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - берегозащитная дамба 3. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности поселения Протяженность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности поселения | Единиц метр | 1 1400 | 1 1400 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1781422,19 | 1781422,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 473759,07 | 473759,07 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения» | Админи-страция | Всего | 37900067,29 | 37075891,26 |  | Общая площадь территорий общего пользования | кв км | 1,71 | 1,71 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 64301,22 | 64301,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 37835766,07 | 37011590,04 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан» | Админи-страция | Всего | 37900067,29 | 37075891,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 64301,22 | 64301,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 37835766,07 | 37011590,04 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения» | Админи-страция | Всего | 14899535,70 | 14101922,76 | Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения Наволокского городского поселения, замена светильников уличного освещения на территории Наволокского городского поселения, текущий ремонт сетей уличного освещения, оплата за размещение линии наружного освещения, проведение работ по испытанию линий уличного освещения, техническое присоединение для электроснабжения объектов наружного освещения по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. Первомайский, ул. Садовая, разработка проектной документации по монтажу уличного освещения с. Станко, Устройство уличного освещения ул. Светлая с. Станко, разработка проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. Первомайский, ул. Садовая, расходы на оплату за потребленную электроэнергию для освещения улиц | Доля освещенных улиц и переулков | процент | 100 | 100 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 14899535,70 | 14101922,76 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» | Админи-страция | Всего | 22932846,09 | 22906283,00 | Оказание транспортных услуг, содержание территории поселения в надлежащем состоянии, содержание территории парка отдыха «Комсомольский» г. Наволоки, текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории памятников павших в боях в годы ВОВ 1941-1945 гг., содержание территории городского кладбища, благоустройство городского кладбища г. Наволоки, текущий ремонт мостовых и лестничных переходов, содержание территории городского пляжа, обслуживание системы видеонаблюдения парка отдыха "Комсомольский", текущий ремонт контейнерных площадок, текущий ремонт рекламных тумб, благоустройство общественных территорий, обработка территории городского кладбища и городского парка от клещей, проведение химической обработки участков, засоренных борщевиком, расчистка территории по ул. Садовая с. Первомайский, выполнение работ по штукатурке обелиска памяти павших в годы ВОВ 1941-1945 годов, благоустройство территории у ФАП, благоустройство территории по ул. Заречная г. Наволоки у домов №4, №6 и №8, устройство водопропускной трубы на кладбище г. Наволоки, благоустройство участка территории по ул. Энгельса г. Наволоки между домами №41 и №43, устройство перил на пешеходном переходе по ул. Спутник г. Наволоки, текущий ремонт лестничного перехода по ул. Ульянова г. Наволоки, выпиловка сухих деревьев, санитарно-гигиеническое обследование воды и почвы пляжа, строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественной территории около обелиска участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и стелы ветеранам боевых действий по адресу: г. Наволоки, ул. Советская, осуществление строительного контроля по объекту "Выполнение работ по благоустройству общественной территории городского парка (3 этап) по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Ульянова, осуществление строительного контроля по объекту "Выполнение работ по благоустройству общественной территории посредством устройства спортивно-игровой площадки по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Кирова, земельный участок №30, осуществление строительного контроля по объекту "Выполнение работ по благоустройству общественной территории: устройство пешеходной лестницы по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Заречная, около д.49, осуществление строительного контроля по объекту "Выполнение работ по благоустройству общественной территории: отсыпка щебнем территории улицы Центральная, д. Долгово, кинешемского района Ивановской области (от въезда в д. Долгово со стороны г. Наволоки до д.65), экологическое сопровождение отчетности по договору водопользования, снос аварийного дома по адресу с. Первомайский ул. Садовая, 3, расчистка от древесной растительности земельных участков по адресам: с. Первомайский, ул. Ульянова г. Наволоки, демонтаж спортивно-игрового оборудования, расположенного по адресу: г. Наволоки, ул. Юбилейная, д.18Б, устройство временного ограждения у аварийного дома №3 ул. Садовая с. Первомайский, расчистка от древесной растительности и остатков строения земельного участка напротив дома №2 п. Лесное г. Наволоки, выпиловка деревьев и расчистка территории от кустарника и мелколесья, вывоз веток с территории поселения, расчистка территории у д.19 по ул. Садовая с. Первомайский, устройство временного ограждения у контейнерной площадки по адресу: дорога к общественному саду г. Наволоки ( в районе АЗС "Petrol люкс"), подготовка документов, подтверждающих отнесение вида отходов "отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов" ( код ФККО 7 31 931 11 72 4) к конкретному классу опасности для окружающей среды, в том числе проведение анализов компонентного состава отходов с привлечением аккредитованной лаборатории; оформление паспорта отхода | Количество отремонтированных мостовых и лестничных переходов Количество отремонтированных автобусных павильонов Количество отремонтированных рекламных тумб Количество отремонтированных контейнерных площадок Количество отремонтированных памятников и обелисков Количество расселенных аварийных домов, подлежащих сносу Площадь выкашивания газонов Площадь уборки от мусора Площадь территории, обрабатываемой от клещей | шт. шт. шт. шт. шт. шт. кв.м кв.м кв.м | 1 17 7 2 5 1 374637 169924 5,6 | 1 17 7 2 5 1 374637 169924 5,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 22932846,09 | 22906283,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» | Админи-страция | Всего | 67685,50 | 67685,50 | мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 64301,22 | 64301,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 3384,28 | 3384,28 |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Наволокского городского поселения» | Админи-страция | Всего | 1864861,94 | 1864861,94 | Выплата молодой семье на приобретение (строительство) жилья | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета | семей | 1 | 1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 1727955,45 | 1727955,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 130061,16 | 130061,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 6845,33 | 6845,33 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат» |  | Всего | 1864861,94 | 1864861,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 1727955,45 | 1727955,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 130061,16 | 130061,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 6845,33 | 6845,33 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» |  | Всего | 1864861,94 | 1864861,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 1727955,45 | 1727955,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 130061,16 | 130061,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 6845,33 | 6845,33 |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» | Админи-страция | Всего | 0,00 | 0,00 |  | Наличие в правилах землепользования и застройки сведений о территориальных зонах Количество разработанных проектов планировки территорий | единиц единиц | 1 0 | 1 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие «Подготовка проектов планировки территории» |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Админи-страция | Всего | 0,00 | 0,00 | - | Общая площадь расселяемых жилых помещений | кв.м. | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                                                          Е.С. Кулакова

Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ,

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами                                                    С.Б. Догадов